X班 X小组周总结报告

班级、小组、姓名、学号、平台账号、分工和贡献比例均由团队成员本人补录；本文件不虚构个人信息。

| 班级 / 小组 | 待填写 |
| --- | --- |
| 组长姓名 | 待填写 |
| 成员姓名 | 待填写 |
| 统计周期 | 第 1 周（日期待填写） |

分工及贡献记录（每周追加）

| 姓名 | 学号 / 班级 | 平台账号 | 分工 | 对应提交/PR | 贡献比例 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 待本人填写 | 待本人填写 | 待本人填写 | 待本人填写 | 待本人填写 | 待本人填写 |
| 待本人填写 | 待本人填写 | 待本人填写 | 待本人填写 | 待本人填写 | 待本人填写 |
| 待本人填写 | 待本人填写 | 待本人填写 | 待本人填写 | 待本人填写 | 待本人填写 |
| 待本人填写 | 待本人填写 | 待本人填写 | 待本人填写 | 待本人填写 | 待本人填写 |

第 1 周总结报告

本周目标

明确 VibeCodingWiki 的用户、范围、角色和审核状态机。

确定 Vue 3 + TypeScript / FastAPI / SQLite / Docker Compose 技术路线。

完成可运行工程骨架、9 模块课程与 20 个 Wiki 种子内容。

形成需求、架构、接口、安全、贡献规范以及课程汇报制品。

本周已生成制品（需团队复核后认领）

前端页面：课程、Wiki 高级查询、项目广场/投稿、Skills、登录注册、个人记录和后台。

后端能力：SQLite 模型与迁移、FTS5、Cookie/CSRF/RBAC、审核审计、Skills 校验、MCP 只读工具。

工程治理：Compose、环境变量示例、Git 初始化、CI、Issue/PR 模板和 MIT 许可证。

课程制品：填写版需求报告、周报、约 10 页开题汇报；人工 UML 仍待团队完成。

说明：以上仅表示仓库中已生成相应文件，不代表任何具体成员已经完成或认领贡献。实际完成情况以成员本人提交和团队评审记录为准。

问题、风险与调整

课程部署需要兼顾标准先进性与环境可复现性；使用版本范围和集成测试控制 SDK 变化。

SQLite 只适用于单后端实例；文档明确 WAL、busy timeout 和升级边界。

公开投稿与 Skill ZIP 是主要输入风险；首版不执行上传脚本，并补充路径穿越与权限负向测试。

用例图、顺序图和活动图按课程要求留作人工绘制，不使用自动生成图冒充成果。

下周计划

| 任务 | 负责人 | 完成判据 | 状态 |
| --- | --- | --- | --- |
| 复核课程与 Wiki | 待填写 | 术语、链接、难度和课后任务逐项确认 | 计划 |
| 补绘 3 张 UML | 待团队填写 | 源文件+导出图+评审记录齐全 | 计划 |
| 真实浏览器 E2E | 待填写 | 访客、投稿、审核关键流程通过 | 计划 |
| 演示彩排 | 待填写 | 10 分钟内完成启动、检索、审核、MCP 演示 | 计划 |

AI 工具使用说明

工具：OpenAI Codex（具体模型版本由团队补录）。使用范围：需求拆解、工程骨架、示例课文、测试与文档初稿。典型流程：输入项目范围和验收条件 → 生成小步实现 → 本地 lint/test/build → 人工检查安全边界和内容准确性 → 保留问题与修订记录。

反思：AI 擅长并行生成结构化初稿，但会出现名称不一致、版本差异、格式溢出和过度自信。团队必须核对官方规范、运行测试、审阅差异，并由成员本人对最终提交负责。不得把 AI 生成的 UML 标为人工绘图。

签字与确认

| 组长确认 | 待填写 |
| --- | --- |
| 成员确认 | 待填写 |
| 教师反馈 | 待填写 |