## Slide 1
VIBECODING / 01
VibeCodingWiki
从“能生成代码”到“能交付软件”
开题汇报 · Vue 3 + FastAPI + SQLite + MCP + Agent Skills
9
模块学习路径
20 条 Wiki · 6 个 MCP 工具
班级 / 小组 / 成员：待填写
2026.09
Notes: 本页保留课程原始 PPT 的‘课程设计 + 日期’信息结构，成员信息不代填。汇报建议 30 秒。

## Slide 2
背景与用户
为什么需要一条可验证的 Vibe Coding 路径？
02
VibeCodingWiki · 软件课程设计
资料碎片化
视频适合跟学，官方文档适合查阅，社区适合发现；初学者却难以把它们拼成可执行流程。
生成 ≠ 交付
AI 能快速给出代码，但需求遗漏、依赖版本、权限边界与测试缺口仍需人工负责。
知识难复用
网页知识、项目示例与智能体工具彼此割裂，发布状态和版本也常不一致。
目标用户
零基础学习者 → 有经验但需要标准化工作流的开发者 → 课程教师与项目小组
核心命题：让每次 AI 生成都落入“描述—实现—测试—审查—发布”的证据链。

## Slide 3
价值与竞品
产品目标：读得懂、找得到、做得出、验得过
03
VibeCodingWiki · 软件课程设计
01
读得懂
9 模块标准文档式课程
02
找得到
多条件全文 Wiki
03
做得出
经审核的开源项目
04
验得过
测试、安全、审计与校验
差异化
同一份发布数据，同时服务网页、REST 与 MCP；
Skills 采用稳定 URL + 确定性 ZIP + SHA-256。

## Slide 4
核心功能
首版功能地图
04
VibeCodingWiki · 软件课程设计
课程
9 模块 / 完整课文 / 学习进度
Wiki
全文 / 短语 / 分类 / 标签 / 排序
项目广场
注册投稿 / 驳回重投 / 推荐
审核后台
内容 / 用户 / Skills / 审计
MCP 2.0
6 个只读工具 / 资源 URI
Skills
上传校验 / 原文 / ZIP / SHA-256
V1 不含：评论、点赞、收藏、举报、通知、OAuth、邮件找回。

## Slide 5
课程结构
九步课程：从风险认知到开放生态
05
VibeCodingWiki · 软件课程设计
01
概念与风险
→
02
需求拆解
→
03
提示与规范
→
04
环境与 Git
→
05
Vue + TS
06
FastAPI + SQLite
→
07
测试与安全
→
08
Docker 运维
→
09
MCP + Skills
每模块统一结构：学习目标 → 前置知识 → 章节正文 → 实践任务 → 完成标准

## Slide 6
信息架构
双入口信息架构：学习路径 + 即时查询
06
VibeCodingWiki · 软件课程设计
首页 / 导航
↓
学习
课程路径
课文正文
学习进度
↓
查询
Wiki 高级查询
词条详情
分类与标签
↓
分享
项目广场
投稿 / 记录
审核状态
↓
开放
Skills 目录
MCP 工具
资源 URI
受保护后台：审核队列 · 用户角色 · Wiki 编辑 · Skill 上传 · 审计日志

## Slide 7
技术架构
同机部署：一个入口、一个后端实例、一份发布数据
07
VibeCodingWiki · 软件课程设计
CLIENT
Browser / MCP Client
↓
GATEWAY
Nginx :80 · Vue SPA · /api · /mcp · /skills
↓
APP
FastAPI · RBAC/CSRF · FTS5 · Skill Validator · MCP SDK v2
↓
DATA
SQLite WAL · Alembic · named volume
约束：Uvicorn 1 worker；SQLite 不做多实例扩容。

## Slide 8
治理流程
投稿审核：状态清楚，动作留痕，作者不能自审
08
VibeCodingWiki · 软件课程设计
DRAFT
草稿
→
PENDING
待审核
→
PUBLISHED
已发布
REJECTED
已驳回
驳回后修改并重新提交 ↗
权限边界
user 仅操作本人投稿；reviewer/admin 审核；禁止审核自己的投稿。
不可覆盖历史
每次审核追加 ReviewEvent，并写入 AuditLog；不以单个备注覆盖过去。
公开面最小化
公共 REST 与 MCP 只读 published，不暴露作者资料、草稿和后台接口。

## Slide 9
可行性与风险
可行，但必须把边界写进验收
09
VibeCodingWiki · 软件课程设计
技术
成熟开源框架；类型、迁移和测试链完整；单机资源需求低。
进度
五周拆分，每周有可演示增量；课程、Wiki 与工程种子可同步评审。
运维
Compose 统一入口，命名卷持久化；备份和升级路径明确。
TOP RISKS
AI 缺陷 / 幻觉
测试 + 人工评审
越权 / 数据泄露
RBAC + CSRF + 审计
恶意 Skill ZIP
路径/体积校验，不执行
SQLite 写锁
WAL + 单实例
标准版本变化
SDK 主版本锁定 + 集成测试

## Slide 10
下一步
第二周：从“已生成”转成“已验证”
10
VibeCodingWiki · 软件课程设计
01
内容复核
课程与 Wiki 逐条核对术语、版本、链接和实践任务
02
关键 E2E
访客检索、用户投稿、reviewer 审核、数据重启持久化
03
人工 UML
用例图、顺序图、活动图；保留源文件与作者记录
04
演示彩排
10 分钟完成启动、搜索、审核、Skill 下载与 MCP 调用
完成定义：Docker 可启动 · 权限负向用例通过 · 6 工具可发现 · 制品逐页复核
Notes: 人工 UML 只列任务，不展示 AI 生成图。真实负责人和日期由团队填写。